滁州市龙山小学基坑监测、沉降观测项目

招

标

文

件

招标人：滁州市重点工程建设管理处、滁州市教育体育局

招标代理机构： 滁州市城投工程咨询管理有限公司

2024年4月16日

目  录

第一章 招标公告	2

第二章 投标须知	4

第三章 招标需求	12

第四章 合同条款	14

第五章 投标文件格式	19

# 第一章 招标公告

滁州市城投工程咨询管理有限公司受滁州市重点工程建设管理处、滁州市教育体育局的委托，现对“滁州市龙山小学基坑监测、沉降观测”项目进行公开招标，欢迎具备条件的投标人参加投标。

一、项目名称及内容

1、项目名称：滁州市龙山小学基坑监测、沉降观测项目

2、项目地点：安徽省滁州市

3、项目单位：滁州市重点工程建设管理处、滁州市教育体育局

4、项目概况：项目建设地点位于凤阳路与龙蟠大道交叉口东北侧，占地约60亩，总建筑面积约2.3万平方米，建设内容包括教学楼、教辅行政楼、风雨操场、食堂报告厅、门卫室以及配套附属设施等。具体建设内容及规模以施工图纸内容为准。

5、招标范围：本次招标为滁州市龙山小学项目的基坑变形监测、沉降观测等。基坑安全等级为二级，具体内容详见分项报价表。中标单位须负责上述监测与检测工作，并出具有效的成果报告。

7、资金来源：财政资金

8、项目概算：约84520元

9、项目类别：服务

10、标段（包别）划分：一个标段

二、投标人资格

1、具备独立承担民事责任能力，具有有效的营业执照或事业单位法人证书。

2、企业资质满足下列（1）或（2）或（3）要求：

（1）具有工程勘察综合资质；

（2）具有工程测绘工程测量专业乙级及以上资质；

（3）工程勘察专业类（工程测量专业）甲级及以上资质；

3、项目负责人：拟派检测项目负责人必须具有岩土工程（或工程测量）相关专业中级及以上职称；

4、本项目不接受联合体投标；

三、招标文件获取办法

1、招标文件发布时间：2024年4月16日至2024年4月23日15:30

2、招标文件获取方式：潜在投标人自行在滁州市重点工程建设管理处网站（https://zdc.chuzhou.gov.cn/）、“ 滁州市城投工程咨询管理有限公司”（https://www.czctgczx.com/）下载，本项目不收取文件费。

四、投标截止时间及投标文件递交地点

1、投标截止时间：2024年4月23日15时30分(北京时间)

2、投标文件递交地点：纸质投标文件在投标截止时间前递交至滁州市重点工程建设管理处5楼会议室（安徽省滁州市琅琊西路81号建设大厦5层）。

五、招标公告发布媒体

本招标公告在滁州市重点工程建设管理处网站（https://zdc.chuzhou.gov.cn/）、“ 滁州市城投工程咨询管理有限公司”（https://www.czctgczx.com/）上发布。

六、联系方法

招 标 人：滁州市重点工程建设管理处、滁州市教育体育局

地    址：滁州市琅琊西路81号、滁州市凤凰路371号

联 系 人：张学茜、王金中

电    话：0550-2599820、0550-3032353

招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地    址：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼605室

联 系 人：胡国庆

电    话：0550-3519517、18005500950

# 第二章 投标须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 滁州市重点工程建设管理处、滁州市教育体育局 |
| 2 | 招标代理机构 | 滁州市城投工程咨询管理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 滁州市龙山小学基坑监测、沉降观测项目 |
| 4 | 项目编号 | / |
| 5 | 标包划分 | 1个标包 |
| 6 | 项目实施地点 | 滁州市龙山小学项目施工现场 |
| 7 | 服务质量 | 合格 |
| 8 | 服务期 | 自合同签订之日起至工程竣工验收合格、移交完成止。 按照施工进度，根据相关规范要求要求分批次进行。每次检测时间自检测之日起 ，至乙方提交有效的检测报告经甲方确认为止，每次不超过10天。 |
| 9 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 10 | 资金来源及限价 | 资金来源：财政资金。 本项目最高限价总价84520元，本项目采用单价方式报价，具体费用由投标人根据自身情况自报，但不得高于最高投标限价），投标人所报价格包含完成招标文件规定内容所需的所有费用。 |
| 11 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期：90天 |
| 13 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 14 | 投标保证金提交及形式 | 是否要求投标人递交投标保证金： 不要求 |
| 15 | 现场踏勘 | 不组织，自行踏勘 |
| 16 | 投标文件份数及其他要求 | （1）本项目投标人须递交纸质投标文件正本一份，副本两份。 （2）签字盖章要求：投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 |
| 17 | 投标文件加密及封装要求 | （1）投标文件加密：/ （2）封装要求：投标文件正副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），正副本分别装订成册，不得采用活页装订；宜采用双面打印、软封面包装。 |
| 18 | 封套上应载明 的信息 | 投标人地址： 投标人名称： （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开标 |
| 19 | 投标文件递交截止时间 | 2024年4月23日15时30分（北京时间）。 |
| 20 | 计税方式 | （1）计税方法： 一般计税方法 □ 简易计税方法 （2）发票类型： 增值税专用发票 □ 增值税普通发票 （3）增值税税率按照国家有关规定执行。投标人自行考虑国家增值税可能的政策变化，中标后须按国家最新税率缴纳税金并提供招标人要求的发票类型，此部分风险费用包含在投标报价中，后续不再调整。 |
| 21 | 投标文件开标时间及地点 | 开标时间：与递交投标文件截止时间一致。 开标地点：与递交投标文件地点一致。 |
| 22 | 开标程序 | 1、开标顺序：随机 2、开标程序 （1）宣布工作纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （3）宣布开标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）开启各投标人投标文件； （5）开标程序结束。 |
| 23 | 评审委员会的组建 | 评审委员会构成： 3人或3人以上单数； 评审专家确定方式：按规定组成。 |
| 24 | 评审委员会推荐中标候选人的人数 | 3名 |
| 25 | 是否授权评审委员会确定中标投标人 | □是 否 |
| 26 | 履约保证金 | 不要求 |
| 28 | 付款方式 | 详见合同。 |
| 29 | 报价要求 | 1、投标人应仔细阅读招标文件，了解全部招标内容。投标人的报价应是招标文件所确定的范围内全部内容的价格体现。 2、本项目合同为固定总价合同，投标人应根据招标人提供的相关招标需求、清单及现场勘查情况进行报价。 3、请投标人充分了解项目位置、情况、道路、检测设备装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在报价范围内，招标人不再承担该费用。中标后不得因没有踏勘，不了解招标内容要求增加相关费用。 4、报价编制参考依据 4.1招标文件； 4.2招标清单； 4.3澄清、修改、补充中提出的技术、质量、服务期、服务范围等； 4.4服务方案； 4.5桩基检测规范等国家、行业、地方有关技术标准、规范； 4.4服务期间的风险因素； 4.7若所有投标人的报价均超过招标人的预算或严重偏离市场实际情况，招标人及评审小组有权拒绝所有投标人的投标文件，且不承担任何责任及费用。 |
| 30 | 需要补充的其他内容 | 1、本项目采购代理服务费按固定金额1500元收取（不含评审费，专家评审费按实计取），由中标人支付，投标人需综合考虑，并包含在投标报价中。 2、投标人提出问题（异议）的截止时间及方式：如投标人对招标文件有疑问（异议），请于2024年4月19日12时前将疑问（异议）内容以电子邮件形式发送至czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱）。 3、招标人澄清的时间及方式：2024年4月19日17时后以澄清公告（如有）形式在招标公告发布媒体公开发布，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 |
| 31 | 监督联系方式、质疑投诉规定 | 1、对招标文件的异议（质疑）： 投标人未在本招标文件规定的时间内提出澄清要求或未在投标截止时间前2天提出异议（质疑）的，视为其对本文件无异议（质疑）。相关部门依法不予受理。 2、对投标文件开标过程提出异议（质疑）的，应于开标现场提出。 3、对评审结果的异议（质疑）： 招标采购相关各方对评审结果有异议（质疑），应在公示期内以书面形式向招标人或滁州市城投工程咨询管理有限公司提出。 （1）书面异议（质疑）材料应当包括以下内容： ①提出异议（质疑）的投标人的名称、地址及有效联系方式； ②异议（质疑）对象的投标人的名称； ③异议（质疑）事项的基本事实； ④相关请求和主张； ⑤有效线索和相关证明材料； ⑥提出异议（质疑）的投标人是法人的，异议（质疑）材料必须由其法定代表人签字并加盖单位公章，并附法定代表人及其委托联系人的有效身份证明影印件或扫描件、注明联系方式；其他组织或者自然人提出异议（质疑）的，异议（质疑）材料必须由其主要负责人签字（有公章的须单位加盖公章），并附主要负责人及其委托联系人的有效身份证明影印件或扫描件、注明联系方式。异议（质疑）有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。 （2）有下列情形的异议（质疑）材料不予受理： ①书面异议（质疑）材料不完整的； ②异议（质疑）事项含有主观猜测等内容且无充分有效证据的； ③对其他投标人的投标文件详细内容异议（质疑），无法提供合法来源渠道的； ④违反相关法律法规的。 （3）对于虚假、恶意异议（质疑）： 提出异议（质疑）的投标人不得以异议（质疑）为名进行虚假、恶意异议（质疑），干扰采购活动的正常进行。 |

## 二、投标报价

1、除非招标文件另有规定或经招标人同意支付的，投标报价要求详见投标人须知前附表。

2、招标人不接受任何选择报价，只允许有一个报价。

3、投标人应按照招标文件规定的要求进行报价。

## 三、投标文件的开标、评审、中标

4、开标时间和地点

4.1招标人在规定的时间和地点公开开标。

4.2除前附表另有规定外，招标人将邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。参加的代表应签名报到以证明其出席。

5、开标程序

主持人按下列程序开标投标文件：

开标程序

（1）宣布工作纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

（4）招标人对投标文件进行开启；

（5）开标程序结束。

6、评审委员会

6.1评审委员会由招标人代表和相关专家组成，且专家评委不少于评委总数的2/3，为3人及以上的单数，评审工作由招标人组建的评审委员会负责。

6.2评审期间，评审委员会有权要求投标人参加询标。

7、无效投标文件的界定

出现下列情况之一的，投标文件无效：

7.1投标文件关键内容不全、字迹模糊、无法辨认的；

7.2无法定代表人出具的授权委托书的；

7.3投标人未按要求提供投标保证金的（不要求）；

7.4投标文件未按招标文件要求签字或盖章的；

7.5投标有效期不足的；

7.6投标文件未按招标文件要求编制的；

7.7投标人在一份投标文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

7.8以他人的名义参加投标、与他人串通投标、行贿或者以其他弄虚作假方式参加投标的；

7.9法律法规规定的其他要求。

### 8、评审办法

8.1评审工作于投标文件开标后进行。评审委员会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

8.1.1招标的目标；

8.1.2招标的范围和性质；

8.1.3招标文件中规定的主要招标要求和商务条款；

8.1.4招标文件规定的评审标准、评审方法和在评审过程中考虑的相关因素。

8.2有效投标应符合以下原则：

8.2.1满足招标文件的实质性要求；

8.2.2无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

8.2.3通过投标有效性评审；

8.2.4评审委员会依据招标文件认定的其他原则。

8.3评审委员会对各投标人的技术部分进行评审。

8.4有效性评审结论分为通过和未通过。对否定的评审及评审指标，评委要提出充足的否定理由，并填写在评审报告上，但评审过程资料不对外公布，仅公布评审结果。

8.5评审委员会按下表内容进行符合性评审，符合性评审分为形式评审标准、资格评审标准、响应性评审标准、详细评审。

符合性评审表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与投标人营业执照一致 |
|  |  | 投标函盖章 | 有法定代表人或授权代理人签字或盖章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合 “投标文件格式”的要求 |
| 2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 满足招标公告的要求 |
|  |  | 信用要求 | 满足招标公告的要求 |
|  |  | 其他 | 满足招标公告的要求 |
| 3 | 响应性评审标准 | 响应内容 | 满足招标文件要求 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件要求 |
|  |  | 投标报价 | 报价唯一，且不超出最高限价 |
|  |  | 投标保证金（不要求） | 满足招标文件要求 |
|  |  | 服务期 | 满足招标文件要求 |
|  |  | 服务方案 | 详细具体，具有可操作性，满足招标文件要求 |
|  |  | 其它商务技术条款 | 其它商务及技术参数无重大偏离 |
| 4 | 详细评审 | 未通过形式符合性评审的投标人不参与商务报价评审。 1、设A值为最高限价总价。投标人的投标报价高于A值的为无效报价。 2、低于A值的所有有效投标总报价按照报价由低到高进行排序，按照排序依次推荐中标候选人。 3、如推荐的中标候选人出现报价相同的情况，由招标人抽签决定中标候选人排名排序。 |

8.6评审方式

8.6.1评审按照招标文件的要求和条件进行,对所有投标人投标文件评审都采用相同的程序和标准。

8.6.2本次评标采用最低评标价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照投标总报价由低到高的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。

8.7投标文件的初审和响应性的规定

8.7.1开标后，评审委员会将审查投标人是否符合合格投标人的资格；投标文件是否完整；投标保证金是否按本招标文件前附表要求提交；文件是否恰当地签署等。

8.7.2在对投标文件进行详细评估之前，评审委员会将确认每一个投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指响应符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

8.7.3重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货及安装范围、质量和性能或限制了招标人的权利和投标人的义务，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性投标文件的投标人公平竞争地位。

8.7.4判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

8.7.5评审委员会将不重视投标文件中有微小的不正规或不一致，而该微小之处不构成重大偏离。

9、其他

9.1如递交投标文件的投标人数量不满足3家或在评审过程中由于部分投标人投标文件被否决造成有效投标人不足3家的，招标人可重新发布招标公告也可转用其他方式确定中标人。

投标人有下列情形之一的，其投标文件将被否决：

9.1.1未通过初步评审或未实质性响应招标文件要求的；

9.1.2未经招标人或评审小组或代理机构允许，离开开标现场通知不上的；

9.1.3有影响招标公正的违法、违规行为造成投标被否决的；

9.1.4其他不符合招标条件的情况。

9.2评审时，若投标人未能在评审小组规定时间内提交符合要求的补充资料或做出实质性响应的，投标无效。如专家评委认定投标人的报价不足以产生有效竞争的，招标人有权选择重新采购或采取其他采购方式。

9.3招标过程及直到宣布授予中标人合同为止，凡属审查、澄清、评价和比较的所有资料及有关授予合同的信息，都不得向投标人或评审无关的其他人泄露。

10、授予合同

10.1经招标人授权后，招标代理机构将以书面形式向中标人发出《中标通知书》，中标人收到《中标通知书》后，并于7个日历日向买方提交签字盖章合同，否则将取消其中标资格。

10.2如经招标人对中标人投标文件进行查验或对投标人进行考察后，发现其有弄虚作假行为或中标人不能按时签订合同，招标人有权取消其成交资格，则由第二中标候选人进行递补或重新采购。

11、价款支付

付款方式：详见投标人须知前附表。

12、投标文件的处置

招标人及招标代理机构不向投标人支付投标补偿费，但投标文件归招标人所有，不予退回。

# 第三章 招标需求

## 一、项目概况

项目建设地点位于凤阳路与龙蟠大道交叉口东北侧，占地约60亩，总建筑面积约2.3万平方米，建设内容包括教学楼、教辅行政楼、风雨操场、食堂报告厅、门卫室以及配套附属设施等。具体建设内容及规模以施工图纸内容为准。

## 二、招标内容

（一）基坑监测：

| 序号 | 检测项目 | 累计变形值（mm） | 变形速率（mm/d） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边坡顶部水平监测 | 50 | 6 | 30 |
| 2 | 边坡顶部竖向监测 | 45 | 5 | 30 |
| 3 | 周边道路围墙监测 |  |  | 3 |

1、基坑工程施工及使用期间应由有资质的单位进行变形监测，监测内容为基坑坡顶的水平及竖向位移，监测点间距宜为20m，监测方法及质量应满足相关规范要求。

2、变形监测的基准点应设置在变形区域以外、位置稳定、易于保存的地方，土方开挖和基坑使用期间均须对基坑进行变形监测。每开挖一层土方监测一次，雨后再加测一次，基坑开挖到底后3天监测一次，变形稳定后可一周监测一次。如变形突然增大应加密监测。具体的监测周期可根据基坑的施工进度和变形情况调整。

3、本工程按三级基坑进行监测。监测预警值见支护平面布置图。

备注：具体详见图纸设计要求，并符合相关检测规范要求。

（二）沉降观测：

| 序号 | 检测项目 | 设置标准 | 观测点数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学楼观测 | 10-20米/个 | 20 |
| 2 | 教辅行政楼观测 | 10-20米/个 | 12 |
| 3 | 食堂报告厅观测 | 10-20米/个 | 8 |

1、本工程应做沉降观测，建筑测量等级为二级。沉降观测应具有相应资质的单位承担，沉降观测方案（观测布点、观测周期、观测时间等）应按照《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）的相关要求编制、实施，并与设计单位沟通。

2、对于突然发生严重裂缝或大量沉降等特殊情况，则应采取增加观测次数等观测方案。

3、沉降观测可采用三等水准测量。沉降观测点设置详见图纸。

备注：具体详见图纸设计要求，并符合相关检测规范要求。

（三）说明：

具体内容详见检测数量统计表。中标单位须负责上述内容的监测与检测工作并出具有效的成果报告。

对于超出检测资质业务范围内的检测项目，经招标人同意后由中标单位自行委托有相应资质单位且经招标人认可后进行检测等工作，出具的检测报告必须是有资质的单位出具的各类检测报告，其服务费用均包含在投标报价中，招标人将不再支付任何费用。

## 三、检测数量统计表

本次所列检测项目清单为暂定计划，实际检测项目、数量及频率应满足国家、地方相关规范、规定，行政主管部门要求，并满足设计、施工需要及招标人的要求、项目各阶段验收需要、项目竣工验收及档案移交需要。投标人不得以以下清单漏报、错报、多报为由索取任何赔偿。

| 序号 | 内容 | 数量（点） | 次数（次） | 工作量（点·次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）基坑监测 |
| 1 | 边坡顶部水平监测 | 30 | 20 | 600 |
| 2 | 边坡顶部竖向监测 | 30 | 20 | 600 |
| 3 | 周边道路围墙监测 | 3 | 20 | 60 |
| （二）沉降观测 |
| 1 | 教学楼观测 | 20 | 8 | 160 |
| 2 | 教辅行政楼观测 | 12 | 8 | 96 |
| 3 | 食堂报告厅观测 | 8 | 8 | 64 |

上述数量为招标人依据施工图纸、现行规范及现场情况等要求初步统计数量，投标人须自行查阅图纸并根据图纸和规范等要求核对检测内容及数量。

中标后，因设计图纸调整导致建设内容发生变化，且检测内容及数量同步需要进行调整的，届时按相应中标单价调整合同价款。因上表中数量统计错误或检测数量不符合相关规范等非设计图纸调整原因导致上述检测内容及数量调整，且调整后导致合同价款调整幅度在10%以内的，合同总价不予调整；合同价款调整幅度超过10%的，对于减少部分，招标人直接从合同价款中扣减相关费用；对于增加部分，招标人仅支付超出10%部分的费用；合同履约过程中，中标人不予配合导致工期延误的，招标人有权解除合同并另行委托其他检测单位实施，相关责任由中标人自行承担。

投标人须自行查阅图纸并踏勘现场后合理报价。

## 四、检测方法

中标单位的检测方法、检测过程及提交的检测成果报告等所有相关内容均须符合国家及地方等相关规范、标准和管理规定，符合设计图纸要求。

## 五、相关规范、标准

本项目检测依据的标准应能满足国家、安徽省及滁州市等相关规范、标准要求，如应承包人采用的检测依据不能满足国家、安徽省及滁州市市等相关规范、标准要求的，由此导致监测项目的调整及项目的监测费用增加、工期的延误均由承包人承担。

# 第四章 合同条款

滁州市龙山小学基坑监测、沉降观测项目技术服务合同

工程名称：

工程地点：

委托人（甲方）：

委托人（乙方）：

签约地点：

签订日期：     年     月    日

滁州市龙山小学基坑监测、沉降观测项目技术服务合同

甲方：滁州市重点工程建设管理处、滁州市教育体育局

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲、乙双方共同承担 滁州市龙山小学基坑监测、沉降观测项目工作达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守。

第一条 工程概况

1、工程名称：滁州市龙山小学基坑监测、沉降观测项目

2、工程地点：  安徽省滁州市

3、工程概况：项目建设地点位于凤阳路与龙蟠大道交叉口东北侧，占地约60亩，总建筑面积约2.3万平方米，建设内容包括教学楼、教辅行政楼、风雨操场、食堂报告厅、门卫室以及配套附属设施等。具体建设内容及规模以施工图纸内容为准。

- 工作范围

本次合同内容包括滁州市龙山小学项目的基坑监测、沉降观测。检测项目、数量及频率应满足国家、地方相关规范、规定，行政主管部门要求，并满足设计、施工需要及招标人的要求、项目各阶段验收需要、项目竣工验收及档案移交需要。具体内容详见招标文件。中标单位须负责上述检测并出具有效的成果报告。

第三条  检测时间

1、服务期：自合同签订之日起至工程竣工验收合格、移交完成止。

按照施工进度，检测根据相关规范要求分批次进行。每次检测时间自检测之日起 ，至乙方提交有效的检测报告经甲方确认为止，每次不超过10天。

2、合同履约过程中，乙方不予配合服务导致项目工期延误的，甲方有权解除合同并另行委托其他检测单位实施，相关责任由乙方自行承担。

2、如遇下列情况，经甲、乙双方代表签证，时间相应顺延：

（1）因甲方原因，影响检测工作进度，如：不按时交出场地、甲方设计变更等影响检测工作；

（2）不可抗力的因素。

第四条  检测费用及付款方式

（一）检测费用

本项目合同金额为大写：人民币         元；小写：¥          元。综合单价详见分项报价表

上述合同价款为含税总价，费用包含相关人工费、检测费、材料费、机械设备进场及退场费、税金、利润等全部费用。

（二）检测费用调整

合同履约过程中，因设计图纸调整导致建设内容发生变化，且检测内容及数量同步需要进行调整的，届时按相应中标单价调整合同价款。因招标阶段检测数量统计错误或检测数量不符合相关规范等非设计图纸调整原因导致上述检测内容及数量调整，且调整后导致合同价款调整幅度在10%以内的，合同总价不予调整；合同价款调整幅度超过10%的，对于减少部分，乙方直接从合同价款中扣减相关费用；对于增加部分，乙方仅支付超出10%部分的费用。

（三）付款方式

1、基坑监测部分：完成全部相关基坑监测工作并提交正式成果报告及资料（具体份数须满足招标人实际使用需求），且经甲方确认后付一次性付清检测费用。

2、沉降观测部分：工程主体封顶后付至结算价款的50%，最终提交正式成果报告及资料且经甲方确认后付一次性付清余款。

3、本项目工程款结算仅支付给中标单位，不支持支付给授权的分公司、子公司等分支机构。（请款所提供的发票名称须与中标单位名称保持一致）。

第五条 三方义务

（一）甲、乙双方义务

1、甲方委派现场代表（甲方代表）       负责对检测工作进行全面管理，解决检测过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与检测的初验、各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。

2、甲方向乙方提供检测场地，保证运输道路畅通。

3、甲方在收到乙方提交的检测报告和相关文件资料后3日内予以确认，并由甲方按合同约定支付合同款项。

4、甲方负责协调乙方与其他各承包单位的关系，并协助解决材料堆放场地，费用由乙方承担。

5、甲、乙双方按相关规定办理检测所需证件、手续，提供有关的资料，包括：施工图纸、地质资料等其他开展检测工作所需的材料。

（二）乙方义务

1、委派            负责检测期间的全面管理。该负责人须持有与本检测项目相适应的资格证书，如变更负责人应事先经甲方书面同意。

2、检测工作开始前三天内应将检测工作的主要负责人报甲方确认、备案。

3、乙方须按甲方确认的具体数量进行检测，每次检测前须报甲方现场代表同意，并按时提交检测报告 八 份，并对其提交成果报告的真实性、有效性、准确性负责。

4、检测所需的桩帽由乙方负责制作。

5、检测过程中如发现设计和施工错误或不合理时，应立即书面通知甲方。

6、按相关安全法规进行安全工作，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在工作过程中的防火、防盗、防止意外事故发生、防疫等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。

7、乙方实施的检测方法、检测过程及提交的检测报告等所有相关内容均须符合国家及地方等相关规范、标准和管理规定等要求，因乙方未规范实施而造成的损失由乙方承担，对给甲方造成损失的，依法承担赔偿责任。

第六条  违约责任

1、乙方未能按合同约定时间完成合同义务的，乙方应承担违约责任。每逾期1天，乙方按2000元/天向甲方支付违约金；逾期超过10天的，甲方有权解除合同，乙方除向甲方支付上述违约金外，还应按本合同总价款的10％向甲方支付违约金。

2、在检测过程中，因乙方采用施工单位的打桩机配合检测，每发现一次乙方向甲方支付违约金2000元。

3、乙方负责人未经甲方书面同意擅自更换的，乙方按5000元/次向甲方支付违约金；

4、若乙方所提交的检测报告及有关资料不完整，不齐全，或内容不符合甲方要求的，乙方应按甲方要求补充或重新进行检测作业，并补齐有关资料。由此造成检测延误的，乙方应当承担逾期履行的违约责任。

5、如因乙方提交的成果报告不准确等原因造成甲方工程质量问题的，视为乙方违约。甲方有权向乙方追究由此而产生的经济、法律责任。

6、乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权直接在履约保证金或应付而未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

7、甲方应按照合同约定的付款方式和付款节点向乙方支付检测费用。

第七条  履约责任

1、合同签订前，乙方将履约保证金RMB   /   元(大写：  /   元)汇入发包人指定帐户。

第八条  争议的解决

在合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成，向项目所在地法院提起诉讼。

因主张本合同权利所支付的包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费等费用由违约方承担。

第九条  其他事宜

本项目的《招标文件》、《投标文件》作为合同附件与合同具有同等法律效力，内容与合同如有抵触，以本合同为准。

# 第五章 投标文件格式

注明正本或副本

（项目名称）

投标文件

投标人：  	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：  	（签字或盖章）

年  	月  	日

目录

投标人自行编制目录及页码

## 附件1：投标函（格式）

投  标  函

致：                （招标人）

我们已经仔细地研究了贵方的                  （项目名称）招标文件的全部内容，包括但不限于合同文件、技术规格书、附表以及招标文件格式中所列的事项，以及全部补遗和澄清文件。我方代表  （全名、职务）  经正式授权并代表投标人  （投标人名称）  提交投标文件。

据此函，被授权代表宣布同意如下：

1.我单位承诺完全响应招标文件的技术、商务要求，投标报价详见投标报价表。

2.本项目负责人为         ；服务期为            ；质量标准为         。

3.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4.我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5.投标有效期自开标之日起有效期为 90  天。

6.如果在规定的投标文件递交截止时间后，我方在投标有效期内撤销投标文件或中标后无正当理由拒绝签订合同，贵方有权不予退还我方响应保证金。

7.我方同意在中标后向招标代理机构支付代理服务费。

投标人：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权代表（签字或盖章）：

日期：        年       月       日

## 附件2：法定代表人身份证明书（格式）

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月    日

经营期限：

姓名：        性别：    年龄：   职务：

系                                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：        （盖公章）

年   月    日

法人代表身份证正、反面影印件或扫描件

注：本附件适用法人代表参加投标

法人授权委托书（格式）

致：（招标人）

本授权书声明：注册于  （国家或地区的名称）   境内的  （投标人名称）  的在下面签字的  （法定代表人姓名、职务）  代表本公司授权  （被授权人的姓名、职务）  为本公司的合法代理人，就        （项目名称）投标，以本公司的名义签署投标文件、与招标人进行谈判、签署合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

被授权代表无转委权，特签字如下，以资证明。

投标人名称：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

联系方式：

被授权代表（签字或盖章）：

联系方式：

日期：     年     月     日

| 法人代表身份证正、反面影印件或扫描件 | 被授权代表身份证正、反面影印件或扫描件 |
| --- | --- |

注：本附件适用被授权代表参加投标

## 附件3：投标报价表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 投标报价（含税） | 小写： |
| --- | --- |
|  | 大写： |
| 服务期 |  |
| 备注： 1、本次招标时数量仅供参考，中标单位中标后，所报综合单价不予调整，招标文件另有规定的情形除外。 2、投标人应仔细阅读招标文件，了解全部招标内容。投标人的报价应是招标文件所确定的范围内全部内容的价格体现，报价要求详见投标人须知前附表及招标需求。 |

投标人：（盖公章）                        法人代表或授权代表：（签字或盖章）

| 分项报价表 |
| --- |
| 序号 | 内容 | 数量（点） | 次数（次） | 工作量（点·次） | 计价 单位 | 投标综合单价（元） | 合计（元） |
| （一）基坑监测 |
| 1 | 边坡顶部水平监测 | 30 | 20 | 600 | 元/点·次 |  |  |
| 2 | 边坡顶部竖向监测 | 30 | 20 | 600 | 元/点·次 |  |  |
| 3 | 周边道路围墙监测 | 3 | 20 | 60 | 元/点·次 |  |  |
| （二）沉降观测 |
| 1 | 教学楼观测 | 20 | 8 | 160 | 元/点·次 |  |  |
| 2 | 教辅行政楼观测 | 12 | 8 | 96 | 元/点·次 |  |  |
| 3 | 食堂报告厅观测 | 8 | 8 | 64 | 元/点·次 |  |  |
| 总计 | 大写： 小写： |

投标人：（盖公章）                        法人代表或授权代表：（签字或盖章）

## 附件4：其他证明文件格式

4.1营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）、资质许可证（须加盖本单位公章）；

4.2 招标文件及评审办法中要求提供的其他证明材料。

## 附件5：服务承诺

格式自拟

## 附件6：服务方案

格式自拟